VELOCARD

AUDIT MVP

Masterclass vs Code : ce qui manque pour sortir

15 Fevrier 2026

Confidentiel

# Resume executif

Cet audit croise la Masterclass MVP VeloCard (le blueprint) avec le code source reel de l'application. L'objectif : identifier precisement les ecarts entre la vision et l'implementation actuelle, et definir le chemin le plus court vers un MVP lanchable.

## Score global par pilier

| Pilier | Masterclass | Code reel | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilier 1 - Centralisation | 45% | 70% | Mieux que prevu ! Calendrier + fiche course OK |
| Pilier 2 - Gamification | 90% | 82% | Solide, mais le lien Course->Carte manque |
| Lien entre piliers | Prevu | 20% | C'est LE trou : resultats ne touchent pas la carte |
| Infrastructure / Polish | — | 75% | PWA OK, pas de paywall, pas de notifs |

## La bonne nouvelle

Le code est plus avance que ce que la Masterclass estimait sur le Pilier 1. Le calendrier avec recherche, filtres par federation, groupement par semaine est deja fonctionnel. La fiche course avec meteo forecast, cols identifies et favoris tries par OVR est implementee. Le systeme de points course existe cote API avec la bonne formule. Ca change tout : le Sprint 1 de la roadmap est deja fait a 80%.

# 1. Ce qui est fait et solide

Ces features sont implementees, fonctionnelles et correspondent aux specs de la Masterclass.

| Feature | Statut | Priorite | Action requise |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartes FIFA (5 tiers + speciales) | FAIT | — | VeloCard.tsx, 3D, Interactive, Flip, Special Overlay. Excellent. |
| Duels Head-to-Head | FAIT | — | API complete, ego points, historique, accept/decline. |
| Squad Wars (3 tours) | FAIT | — | Matchmaking, towers roi/montagne/sprint, contributions. |
| 23 Badges + PlayStyle | FAIT | — | 19 achievements + 9 playstyle. Systeme robuste. |
| Leaderboard regional | FAIT | — | 13 regions, multi-tri (OVR, stats, km, D+). |
| Monday Update (cron) | FAIT | — | Stat decay, deltas, In-Form, Echappee auto. |
| Partage social | FAIT | — | Story Canvas, PNG, QR code, lien. Tres complet. |
| Ghost Cards | FAIT | — | Claim token, boucle virale, scoring. |
| Upload GPX + analyse | FAIT | — | Parser GPX, gradient colore, MapLibre, elevation. |
| Detection montees/descentes | FAIT | — | gpx-analysis.ts, seuils 50m, classement difficulte. |
| RDI (indice difficulte) | FAIT | — | Formule D+/distance x coeff vent, 4 niveaux. |
| Meteo de base | FAIT | — | OpenWeatherMap + Open-Meteo vent horaire. |
| Resultats de course (saisie) | FAIT | — | Formulaire + OCR Gemini pour lire photos. |
| Calendrier centralise | FAIT | — | SURPRISE: Deja fait! Recherche, filtres fed, groupement semaine. |
| Fiche course complete | FAIT | — | Meteo forecast J-14, cols, favoris par OVR. OK. |
| Points course (API) | FAIT | — | Formule correcte, coeff FFC/UFOLEP/FSGT. API fonctionne. |
| PWA (manifest + SW) | FAIT | — | Installable, manifest, service worker, icones. |
| Analytics | FAIT | — | PostHog + Sentry integres. |

# 2. Ce qui manque pour le MVP

Voici les elements absents ou incomplets qui empechent le MVP d'etre pret. Classes par priorite.

## PRIORITE 1 - Bloquants MVP

Sans ces elements, le 'Double Hook' ne fonctionne pas. Les deux piliers restent deconnectes.

| Feature | Statut | Priorite | Action requise |
| --- | --- | --- | --- |
| Impact resultats -> carte | MANQUANT | P1 CRITIQUE | Top 10 = +2-5 RES. Victoire = boost OVR +3 temporaire. 3 podiums = In-Form auto. getRaceBonus() existe mais n'est PAS branche dans le Monday Update. |
| Classement Points Course (UI) | PARTIEL | P1 CRITIQUE | L'API existe (/api/race-points?leaderboard=true) mais le leaderboard principal (/leaderboard) n'a pas l'onglet 'Pts Course'. Il faut ajouter ce tri. |
| Palmares sur le profil | MANQUANT | P1 CRITIQUE | L'API retourne victoires/podiums/courses mais le profil ne les affiche PAS. L'onglet 'Carriere' montre km/D+ Strava, pas les resultats de course. |
| Badges lies aux courses | MANQUANT | P1 CRITIQUE | 0 badge course sur 19 existants. Il faut: Premiere Victoire, Serie 3 Podiums, 10 Courses, Roi de la Montagne, Iron Man. |
| Seed des courses Occitanie | MANQUANT | P1 CRITIQUE | Le calendrier est vide. Il faut saisir 50-100 courses avec GPX pour que l'app ait de la valeur au lancement. |

## PRIORITE 2 - Important mais pas bloquant

Ces elements ameliorent significativement l'experience mais le MVP peut sortir sans.

| Feature | Statut | Priorite | Action requise |
| --- | --- | --- | --- |
| Fleches vent directionnelles | PARTIEL | P2 | Actuellement = cercles colores sur la carte. La Masterclass prevoit des fleches orientees (rouge=face, vert=dos). Utiliser un symbol layer MapLibre avec rotation. |
| Favoris au depart (ameliore) | PARTIEL | P2 | Les participants tries par OVR existent mais le design 'mini-cartes' de la Masterclass n'est pas la. Affinage UI. |
| Notifications pre-course | MANQUANT | P2 | Aucun systeme de notifs. Meteo + vent + adversaires la veille. Push via Service Worker ou in-app. |
| Celebration System | PARTIEL | P2 | LevelUpToast et BadgeToast existent mais pas de confettis, pas d'animation 'pack opening' pour le Monday Update. |
| Systeme freemium/paywall | MANQUANT | P2 | Zero logique de gating. Tout est gratuit. Pas de table subscription en DB. Pas de Stripe. Prevu post-MVP mais la structure devrait etre pensee. |

# 3. Plan d'action : 5-7 jours pour sortir

La roadmap Masterclass prevoyait 8-11 jours. Grace au travail deja fait sur le calendrier et la fiche course, on peut reduire a 5-7 jours.

## Sprint A - Le pont entre les piliers (2-3 jours)

C'est LE sprint critique. Il connecte les resultats de course a la carte FIFA.

- Brancher getRaceBonus() dans le Monday Update : La fonction existe dans race-points.ts mais n'est jamais appelee. Dans le cron monday-update, apres le recalcul des stats Strava, ajouter l'appel a getRaceBonus() pour chaque user ayant des resultats de course cette semaine. Appliquer les bonus RES (+2 a +5) et OVR temporaire (+3 pour victoire).

- Ajouter l'onglet 'Pts Course' au leaderboard : Le leaderboard supporte deja 10+ tris. Ajouter 'race_points' qui appelle /api/race-points?leaderboard=true. Ajouter le podium anime (composant Podium.tsx existe deja).

- Palmares sur le profil : Remplacer le contenu de l'onglet 'Carriere' par les donnees de /api/race-points (victoires, podiums, courses, historique). Afficher les chiffres en haut + liste des derniers resultats avec points gagnes.

- Trigger In-Form par podiums : Actuellement In-Form = OVR +5 en une semaine. Ajouter : 3 podiums consecutifs = special_card 'in_form' automatique. Checker dans le Monday Update.

## Sprint B - Badges course + Seed data (2 jours)

- Ajouter 5-8 badges course dans badges.ts : 'Premiere Victoire' (1ere victoire), 'Podium Machine' (3 podiums), 'Decathlonien' (10 courses), 'Roi de la Montagne' (meilleur grimpeur OVR MON >= 75 + victoire montagne), 'Iron Man' (5 courses en 30 jours), 'Serial Winner' (3 victoires). Adapter checkBadges.ts pour les verifier.

- Seed 50-100 courses Occitanie : Creer un script ou interface admin pour saisir les courses de la saison 2026 en Occitanie. Inclure : nom, date, lieu, departement, federation, categorie, distance, D+, et GPX quand disponible. Sources : calendrier FFC Occitanie, UFOLEP, groupes Facebook locaux.

## Sprint C - Polish final (1-2 jours)

- Fleches de vent sur la carte : Remplacer les cercles WindOverlay par un symbol layer MapLibre avec des icones fleches rotees selon la direction du vent. Rouge = face, vert = dos, gris = lateral.

- Animation Monday Update : Ajouter une animation 'pack opening' quand l'utilisateur decouvre sa nouvelle carte le lundi. Compteur anime (0 -> OVR), confettis si nouveau tier.

- Test end-to-end du flow complet : Verifier le parcours : inscription Strava -> sync -> carte generee -> trouver une course -> s'inscrire -> saisir resultat -> Monday Update -> carte evolue -> partager. Chaque etape doit etre fluide.

# 4. Detail technique des ecarts

## 4.1 Le trou critique : getRaceBonus() non branche

Dans src/lib/race-points.ts, la fonction getRaceBonus() calcule correctement les bonus de stats en fonction des resultats de course (victoire = +5 RES, podium = +3 RES, top 10 = +2 RES, avec un boost OVR temporaire pour les victoires). Cependant, dans le cron Monday Update (src/app/api/cron/monday-update/route.ts), le recalcul des stats ne consulte que les activites Strava. Les resultats de course sont completement ignores dans le pipeline de mise a jour hebdomadaire.

Solution : Apres la ligne de recalcul des stats (environ ligne 130), ajouter une requete vers race_results pour les courses de la semaine, appeler getRaceBonus() pour chaque resultat, et additionner les bonus aux stats recalculees avant de sauvegarder en base.

## 4.2 Le leaderboard ne sait pas trier par points course

Le leaderboard principal (/api/leaderboard) supporte 10 modes de tri : weekly_km, weekly_dplus, card_score, pac, mon, val, spr, end, res, ovr. Il manque le mode 'race_points' qui irait chercher les donnees depuis la table race_points au lieu de user_stats. L'API /api/race-points?leaderboard=true fait exactement ca, mais le frontend du leaderboard ne l'utilise pas.

Solution : Ajouter un onglet 'Pts Course' dans SortTabs.tsx et, quand il est selectionne, appeler /api/race-points au lieu de /api/leaderboard. Afficher le composant Podium pour le top 3.

## 4.3 Le profil montre Strava mais pas les courses

L'onglet 'Carriere' du profil affiche les metriques Strava cumulees (km total, D+ total, nombre de sorties, temps total) plus les stats communautaires (Echappees, Wars). Il n'affiche aucune donnee de course reelle : pas de victoires, pas de podiums, pas d'historique de resultats.

Solution : L'endpoint /api/race-points retourne deja toutes les donnees necessaires (palmares, entries). Remplacer le contenu de l'onglet Carriere par : compteurs Victoires/Podiums/Courses en haut, puis liste scrollable des derniers resultats avec nom de course, date, position, et points gagnes.

## 4.4 Badges : aucun lie aux courses

Les 19 badges existants sont tous bases sur les stats Strava (progression, social, performance) ou la participation communautaire (duels, wars). Aucun badge ne recompense les performances en course reelle. C'est un manque important car les badges sont un levier d'addiction majeur (cf. section psychologie de la Masterclass).

Badges a ajouter : 'Premiere Victoire' (1ere victoire validee), 'Podium Machine' (3 podiums tous temps), 'Decathlonien' (10 courses disputees), 'Iron Man' (5 courses en 30 jours), 'Roi de la Montagne' (victoire sur course RDI >= 7), 'Serial Winner' (3 victoires en une saison), 'Costaud' (resultat en course de +100km), 'Grimpeur Confirme' (3 top 10 en course montagne).

# 5. Verdict final

Le MVP VeloCard est a 75-80% de completion. C'est bien plus avance que ce que la Masterclass estimait.

Le Pilier 2 (gamification) est excellent : cartes FIFA, duels, wars, badges, leaderboard, tout tourne. Le Pilier 1 (centralisation) est meilleur que prevu : le calendrier avec filtres et la fiche course complete sont deja la.

Le seul vrai probleme : les deux piliers ne se parlent pas.

Les resultats de course n'impactent pas la carte. Le leaderboard ne montre pas les points course. Le profil ne montre pas le palmares. Les badges ignorent les performances en course. C'est comme avoir deux apps separees qui partagent le meme login.

La bonne nouvelle : le code pour combler ce trou existe deja en grande partie. getRaceBonus() est ecrit. L'API race-points fonctionne. Il faut juste brancher les fils entre eux. C'est 5-7 jours de travail, pas 11.

## Checklist de lancement

- Brancher getRaceBonus() dans le Monday Update

- Ajouter tri 'Pts Course' dans le leaderboard

- Afficher le palmares sur le profil (onglet Carriere)

- Ajouter 5-8 badges lies aux courses

- Seed 50-100 courses Occitanie dans la base

- Trigger In-Form par 3 podiums consecutifs

- Test du flow complet inscription -> course -> carte evolue

Une fois cette checklist validee, tu as un MVP qui fait ce qu'aucune app au monde ne fait : centraliser les courses cyclistes ET gamifier les resultats avec des cartes FIFA. Le Double Hook est en place. Tu peux lancer la beta.